CONTRACT DE LUCRĂRI

nr.             26069/13.04.2020

În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de lucrări

între:

MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în B-dul Revoluţiei nr. 75, telefon 0257/281850, fax 0257/284744, cod fiscal 3519925, cont RO95TREZ24A705000200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin dl. CALIN BIBART – Primar și dna. Claudia Grozavu, Director economic

în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, şi

SC TANSSAM SRL,.

în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

        - contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

        - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

        - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

        - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

        - forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

        - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligă să execute şi să finalizeze “ Lucrări de demolare construcții provizorii si/sau neautorizate, respectiv curățare, nivelare și împrejmuire în zonele unde s-au depozitat deșeuri”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, pentru lucrările cuprinse în caietul de sarcini, este până în concurența sumei de 336.134,45 lei fără T.V.A, respectiv suma de 400.000 lei cu TVA, în conformitate cu tarifele ofertate.

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este cu începere de la data semnării acestuia, până la data de 20.12.2020 inclusiv.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului se realizează în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă.

8. Documentele contractului

8.1  Documentele contractului si ordinea de precedenta in interpretarea acestora:

a)  caietul de sarcini: 10502/12.02.2020

b)  propunerea financiară și tehnică depusă de SC TANSSAM SRL.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 – (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu indicațiile trasate în caietul de sarcini, parte a prezentului contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe teren precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor în vigoare.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului orice documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.3 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile emise de către achizitor, privitoare la orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrări. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului, ulterior exprimării acordului scris de către acesta din urmă.

10.4 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii comenzii până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

10.5 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată.

11.3 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile sale.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce  ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,03%/zi  din plata neefectuată.

12.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul de 60 zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,03%/zi  din plata neefectuată.

12.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să nu afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia în următoarele situații:

- contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- dacă contractantul încalcă grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi această încălcare a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului, respectiv suma de 16.806,72 lei.

13.2 Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie : garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din facturile depuse spre decontare la autoritatea  contractantă, reţineri care vor fi virate în contul de garanţii comunicat de către ofertantul câştigător cu ocazia semnării contractului. Suma minimă depusă la constituirea contului nu poate fi mai mică de 0.5% din valoarea fără TVA a  contractului, adică 1.680,67 lei.

13.3 Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului se vor dispune plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul  nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. Garanţia de bună execuţie se restituie:

-	70 % din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat, până la acea dată, pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

-	restul de 30 % din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea comenzilor achizitorului.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.2 Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului sau orice altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

14.3 – (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;

(2) Executantul are obligaţia de a asigura utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi executarea lucrărilor.

14.4 (1) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori execută lucrările prevăzute în comenzi,  momentul la care au fost finalizate pentru a fi examinate.

(2) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile aferente acestora vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 Nu se acceptă prelungirea duratei contractului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 – Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a  fi finalizat într-un termen stabilit, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 – (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3 – Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, comisia de recepție va aproba, amâna sau respinge recepţia.

16.4 Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală și este de 12 luni.

17.2 (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

18. Modalităţi de plată

18.1 Plata facturilor pentru lucrările executate, depuse la Registratura Primăriei Municipiului Arad, se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

18.2 Daca achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile, atunci  executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de diminua ritmul execuţiei lucrărilor. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3 Plăţile trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări achizitorul va putea face scăzăminte pentru lucrările executate de către executant şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Plăţile se efectuează, de regulă, la terminarea lucrărilor stipulate pe comenzile emise de achizitor, dar nu influentează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.4 Facturile se vor emite dupa finalizarea tuturor lucrarilor comandate pentru o locatie.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1 Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Serviciile de transport si eliminare a deseurilor periculoase se vor incadra in pretul contractului si vor fi decontate in baza facturilor emise de executant, la care acesta va anexa situatii de lucrari si copii dupa facturile societatii autorizate pentru transportul si eliminarea acestor deseuri. Ofertantul va suporta și costul cu materialele utilizate pentru aducerea terenului la forma inițială, taxe depozitare deseuri, contributia la economia circulara, costurile legate de preluarea/predarea deșeurilor de beton, eventualele cheltuieli de debranșare a utilitățiilor, care vor fi refacturate către beneficiar. Preţul contractului nu se actualizează. Toate costurile enumerate mai sus se vor încadra în pretul contractului.

21. Amendamente

21.1 Cu excepţia clauzei 5 , părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. Forţa majoră

22.1 – Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

22.2 – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.4 – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor

23.1 – Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţionezede de către instanţele judecatoreşti din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicari

25.1 – Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în trei exemplare, unul pentru executant şi două pentru achizitor.

| MUNICIPIUL ARAD | SC TANSSAM SRL |
| --- | --- |
| PRIMAR, | Administrator |
| Laurentiu Calin Bibart |  |